LARDER

Especificación técnica — Proyecto 1

Punto de Control 1 · 2 de octubre de 2026

# 1 · El plan de una página

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| Propuesta de valor | La lista de la compra se genera sola a partir de lo que hay en tu nevera — sin apuntar nada a mano, y sin la fricción de las apps que ya existen. |
| Cliente | Lo usa cualquier miembro de un hogar en España. Lo paga el hogar como unidad (no cada persona), de forma opcional. Mercado: 19,7M hogares en España, 13M accesibles (cadenas cuyo ticket lee Larder), 6,1M objetivo (ya compran online). |
| Hoja de ruta | P1 · 20 nov: Larder + Backend + List, en React. Gratis. P2 · 22 ene: Track (módulo a medida sobre Odoo) + pantalla en React Native. Empieza el cobro (14,99€/año). P3 · 26 feb: Compare + comisión por afiliación con supermercados. |
| Inversión en tiempo | 110h totales. P1 (57h): Larder ~15h · Backend ~20h · List con concurrencia ~22h. P2 (30h): Track ~15h · pantalla React Native ~15h. P3 (23h): Compare ~13h · Afiliación ~10h. |
| Inversión en dinero | Dominio .es: 14,95€/año. Cuenta de desarrollador Google Play: 25$ pago único (solo Android, no hace falta cuenta Apple). Alojamiento y servicios (Render, Supabase, Groq, Odoo self-hosted): 0€ mientras se mantengan en niveles gratuitos. |
| Criterio de salida | Los dos casos de uso funcionan de principio a fin (pantalla → dato → Odoo cuando aplica), con los 3 estados de pantalla (cargando/vacía/error), concurrencia probada con dos usuarios reales sin duplicar ni perder datos, desplegado en una URL pública. |
| Cómo se gana dinero | Freemium: Larder + List gratis siempre. 14,99€/año por hogar desde P2 (Track). Comisión de afiliación con supermercados desde P3. |
| Riesgos | 1) Cada supermercado imprime su ticket distinto → empezar solo con 2-3 cadenas (Mercadona, Lidl, Carrefour). 2) Los niveles gratuitos (Groq, Render, Supabase) pueden cambiar sus límites → vigilar uso, tener alternativa de respaldo. 3) Que el hogar de prueba abandone tras la novedad (como pasó con Bring! en la encuesta) → medir uso real semana a semana. |

# 2 · Los dos casos de uso de P1

## Caso de uso 1 — Marcar un producto en Larder

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| Quién | Cualquier miembro del hogar. |
| Pasos | 1) Abre la pantalla Larder. 2) Ve los productos del hogar con su estado (bien / queda poco / se acabó). 3) Toca un producto para cambiar su estado. 4) La app guarda el cambio en el backend. 5) El cambio se refleja al instante para el resto del hogar. 6) Si pasa a "se acabó", se añade solo a List. |
| Resultado | El estado del producto queda actualizado en la base de datos; si llegó a "se acabó", aparece en List sin que nadie lo escriba. |
| Qué puede fallar | Sin conexión al guardar → se muestra el cambio localmente y se reintenta; si falla del todo, se avisa. Dos personas cambian el mismo producto casi a la vez → gana el último cambio confirmado por el servidor, y el otro ve el estado real, no uno viejo. |

No entra en P1: dar de alta productos nuevos a mano, fotos/iconos por producto, historial visible de cambios de estado.

## Caso de uso 2 — Consultar la lista

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| Quién | Cualquier miembro del hogar. |
| Pasos | 1) Abre List. 2) Ve lo que está en "queda poco" o "se acabó". 3) Marca un producto como comprado. 4) Eso lo devuelve a Larder en estado "bien". 5) La lista se actualiza en tiempo real para todos. 6) Si no queda nada, ve un estado vacío claro. |
| Resultado | List siempre refleja el estado real de Larder; marcar como comprado actualiza Larder y retira el ítem de la lista. |
| Qué puede fallar | Dos personas marcan el mismo producto como comprado a la vez → solo se aplica una vez, la segunda ve que ya estaba hecho, sin duplicar. Se pierde la conexión al marcarlo → la interfaz dice "sincronizando" y no da el cambio por bueno hasta que el servidor confirma. |

No entra en P1: ordenar por pasillo/categoría, añadir productos a mano sin pasar por Larder, cantidades o notas por ítem.

# 3 · Delimitación con el ERP  (Sistemas de Xestión Empresarial)

Esta es la sección más importante del documento — la decisión más evaluada, y la que sale directamente del estado del arte.

| Lo construís vosotros | Lo hace Odoo | No se hace (en P1) |
| --- | --- | --- |
| Larder (despensa, 3 estados, sin cantidades) | Catálogo de productos (Inventario) | Track — reparto de gastos (P2, módulo a medida) |
| List (lista automática, con concurrencia) |  | Facturación de la suscripción y de la comisión de afiliación (P2/P3) |

Por qué Larder y List no van a Odoo:

El concepto general (control de inventario, reordenación automática) sí existe en un ERP — no es que "no exista en ningún sitio". Pero el modelo de datos de Odoo exige cantidades exactas y un almacén, y Larder decide explícitamente no llevar cantidades (es un toque: bien / queda poco / se acabó, no un número). Adaptar Odoo a ese modelo costaría más programación que construirlo aparte — y eso contradice la propia idea de un ERP ("parametrización = configurar sin programar").

Por qué el catálogo sí va a Odoo:

Un catálogo de productos (nombre, categoría, código de barras) es dato maestro genérico — exactamente lo que un ERP horizontal ya resuelve de serie. Nadie os valoraría por reinventar una tabla de productos.

## Qué va en Odoo

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| Aplicaciones a instalar | Odoo Inventario, únicamente. No se instala Compras, Ventas, RRHH ni CRM en P1 — ninguna encaja con los dos casos de uso de esta fase. |
| Datos maestros | Ficha de producto (product.template): nombre, categoría, código de barras si lo tiene, unidad. Origen: carga inicial desde una base abierta de productos, y alta automática cuando aparece un producto que no existe todavía en el catálogo. Volumen: miles de fichas. |
| Informe / decisión de negocio | Informe de productos por categoría sin fecha de frescura típica definida (dato que usa el aviso de caducidad de Larder). La decisión que ayuda a tomar: qué categorías completar primero en el catálogo para que el aviso de caducidad funcione en el mayor número de productos posible desde el lanzamiento. |

Lo corrige: Delimitación con el ERP (CE3.1) · Instalación y parametrización (CE2.2, CE2.5, CE2.7) · Datos maestros (CE2.6) · Explotación (CE3.4, CE3.8).

# 4 · La sección crítica  (Servicios y Procesos)

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| El recurso compartido | Un ítem de List: el mismo producto pendiente de comprar, que dos miembros del hogar pueden marcar como "comprado" a la vez. |
| La operación en conflicto | Dos personas están comprando en el mismo supermercado (o distinto) y ambas tocan "comprado" sobre el mismo producto casi en el mismo instante, antes de que la pantalla de ninguna de las dos se haya refrescado. |
| Qué pasa hoy (sin control) | Usuario A ve "leche" pendiente y la marca como comprada: el backend actualiza Larder a "bien" y quita leche de List. Un segundo después, Usuario B, con la pantalla desactualizada, también marca "leche" como comprada. Sin control de concurrencia, esa segunda petición se procesa igual: puede duplicar el registro de compra o dejar el estado inconsistente, y B no se entera de que ya estaba resuelto. |
| Qué debería pasar | La primera petición que llega al servidor gana y se procesa con normalidad. La segunda recibe una respuesta clara ("ya se marcó como comprado hace unos segundos"), no un error genérico, y la pantalla de B se actualiza sola para reflejar el estado real. |

## La tarea en segundo plano

Cada noche, un proceso revisa el historial de eventos de Larder (cuándo se marcó cada producto como "se acabó" la última vez) y recalcula la predicción de reposición de cada producto — sin que nadie lo pida ni tenga que esperar.

Lo corrige: Concurrencia (CE2.5, CE2.6) · Tarea en segundo plano (CE1.6, CE2.2) · Depuración y documentación (CE2.8).

# 5 · Modelo de datos e integraciones  (Acceso a Datos)

## Entidades

– Hogar — id, nombre

– Usuario — id, nombre, email, hogar_id

– Producto — id (referencia al producto en Odoo), nombre, categoría, código de barras

– LarderItem — id, hogar_id, producto_id, estado (bien / queda_poco / se_acabo), actualizado_en, actualizado_por

– ListaItem — id, hogar_id, producto_id, estado (pendiente / comprado), creado_en, comprado_en, comprado_por

– LarderEvento — id, larder_item_id, estado_anterior, estado_nuevo, fecha

## Relaciones

– Hogar 1—N Usuario, 1—N LarderItem, 1—N ListaItem

– Producto 1—N LarderItem, 1—N ListaItem

– Usuario 1—N LarderItem (actualizado_por), 1—N ListaItem (comprado_por)

– LarderItem 1—N LarderEvento

## Claves

– Cada entidad tiene su id como clave primaria. Producto usa como identificador el id del producto en Odoo (no se duplica la clave, solo se referencia).

– LarderItem, ListaItem y LarderEvento llevan las claves foráneas correspondientes a Hogar, Producto y Usuario.

## Operaciones por caso de uso

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| Caso 1 — Marcar producto | Leer LarderItem (mostrar lista) · Modificar LarderItem (cambiar estado) · Crear LarderEvento (registrar el cambio) · Crear ListaItem (si pasa a se_acabo). |
| Caso 2 — Consultar la lista | Leer ListaItem (mostrar pendientes) · Modificar ListaItem (marcar comprado) · Modificar LarderItem (volver a "bien"). |

## Las integraciones

| Desde | Hacia | Qué dato viaja | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfaz web (React) | Backend | Cambio de estado de un producto en Larder | Al tocar un producto |
| Backend | PostgreSQL | Nuevo estado + evento de Larder | Al confirmar el cambio |
| Backend | Odoo | Consulta de nombre/categoría de un producto | Al mostrar un producto nuevo |
| Odoo | Backend | Ficha del producto (nombre, categoría) | Respuesta a la consulta |
| Interfaz web (React) | Backend | Marcar ítem de lista como comprado | Al tocar "comprado" en List |
| Backend | PostgreSQL | Actualización de ListaItem + LarderItem | Al confirmar la compra |

Decisión clave: los datos de Larder y List viven en PostgreSQL, propio del backend. Odoo solo se consulta para el catálogo — nunca escribe en la base de datos de Larder ni al revés.

Lo corrige: Modelo de datos (CE2.5) · Persistencia y transacciones (CE2.4, CE2.6, CE2.10) · API y consumo (CE2.8) · Conector con el ERP (CE2.4, CE6.4).

# 6 · Las pantallas  (Multimedia y Dispositivos Móviles)

## Mapa de navegación

Dos pantallas en P1: Larder y List, accesibles desde una barra de navegación simple. Desde Larder se puede ir a List y viceversa; no hay más pantallas en esta fase.

## Wireframe de la pantalla clave (Larder)

Lista vertical de productos del hogar. Cada fila muestra el nombre del producto y un indicador visual de su estado (bien / queda poco / se acabó); tocar la fila cicla al siguiente estado. Cabecera con el nombre del hogar y acceso a List.

## Los tres estados de cada pantalla

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| Cargando | Skeleton de las filas de producto mientras se cargan los datos del hogar. |
| Vacía | Mensaje "Aún no hay productos en tu nevera" con una breve indicación de cómo añadir el primero. |
| Con error | Mensaje "No se pudo cargar" con botón "Reintentar", sin perder lo que ya estaba en pantalla si lo había. |

## Componentes repetidos (mínimo 3)

– Tarjeta de producto — usada en Larder y en List.

– Selector de estado (bien / queda poco / se acabó) — usado en Larder.

– Indicador de sincronización ("guardando…", "actualizado") — usado en ambas pantallas.

– Barra de navegación — usada en toda la app.

## La pantalla que va a React Native

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| Cuál | Larder — marcar productos. |
| Por qué esa | Es el gesto espontáneo: se hace en la cocina, con el móvil en la mano, en el momento en que se ve que algo se ha acabado — no delante de un ordenador. |
| Qué cambia | Interacción más táctil (toque grande, sin hover), menos productos visibles a la vez (scroll), conectividad intermitente (la cocina puede tener mal wifi). |
| Qué se guarda en local | El último estado conocido de cada producto, y los cambios pendientes de enviar si no hay conexión — para que la app funcione offline y sincronice al recuperar la red. |

Lo corrige: Prototipo nativo (CE2.1, CE2.2) · Ciclo de vida y persistencia (CE2.6) · Análisis de adaptación (CE1.1, CE1.2).